|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

ФАКУЛЬТЕТ      _____________________________________________________

КАФЕДРА         _____________________________________________________

ОТЧЕТ

Отчет по лабораторной работе №4

«Актуализация параметров проекта. Ввод фактических данных для задач и просмотр отклонений от контрольного плана»

Студент ИУ7-84Б                              ______________                                              Андреев  А.А.

(Группа)                              (Подпись, дата)                                              (И.О.Фамилия)

Преподаватель                                 ______________                                         Барышникова М.Ю.

(Подпись, дата)                                              (И.О.Фамилия)

Преподаватель                                   ______________                                         Силантьева А.В.

(Подпись, дата)                                              (И.О.Фамилия)

2023 г.

Сведение о проекте

Команда разработчиков из 16 человек занимается созданием карты города на основе собственного модуля отображения. Проект должен быть завершен в течение 6 месяцев. Бюджет проекта: 50 000 рублей.

Краткая информация о ресурсах проекта

В проекте были задействованы следующие ресурсы:

Задаем дату отчета 5 мая

После чего задача 4 была закончена на неделю позже, то есть 23.03.2023.

А 14 задача началась на неделю раньше.

Задаче 15 закончилась на 10%:

Мультимедиа корреспондент ушел на повышение квалификации на неделю и после ему увеличена ЗП на 10%:

Программист 3 с 20 апреля на неделю заболел:

С 20 апреля на совещании заняты только те, кто сейчас в проекте и 1 совещание до начала работ:

Итого:

Выводы

Обновляем остальные задачи

Выводим экран линию прогресса. Проект не отклонился от графика.